Trong tháng 3/2026, ông Hiếu đã hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng, cụ thể như sau:

- Chủ trì cập nhật quy định nội bộ: Đã chủ trì rà soát và cập nhật Quyết định số 287/QĐ-NĐVT4 về quy trình thẩm định dự toán và lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính đồng bộ với Quy chế mua sắm mới (QĐ số 30/QĐ-HĐTV). Đã hoàn thành có TTr số 772/TTĐ ngày 31/03/2026, hoàn thành đúng tiến độ.

- Thẩm định dự toán Sửa chữa lớn (SCL): Dự toán Sửa chữa lớn Trung tu S3 năm 2026 với giá trị dự toán khoảng 547 tỷ đồng, có 1171 mục hàng,  đã bám sát phối hợp cùng với phòng KHVT, hoàn thành công tác trong 05 ngày, cụ thể, bắt đầu từ ngày 25/03/2026, gửi ý kiến thẩm định lần 1 ngày 27/03/2026, đến ngày 04/04/2026 sau khi nhận đầy đủ nội dung làm rõ, đã tham mưu ban hành BCTĐ vào ngày 05/04/2026. Kết quả thẩm định đảm bảo tính chính xác về khối lượng và đơn giá, đáp ứng đúng tiến độ phê duyệt kế hoạch sản xuất.

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu VT03 – VT04 mua than: Tập trung hoàn thành thẩm định các gói thầu mua than quan trọng phục vụ vận hành: gói NH2026-VT03 (xong ngày 28/03/2026) và gói NH2026-VT04 (xong ngày 01/04/2026). Ông Hiếu đã chủ động tiếp nhận hồ sơ, phối hợp cùng các bên liên quan, từ ngày 24/03/2026 để xử lý sớm các vướng mắc, giúp rút ngắn thời gian thẩm định chính thức nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy trình.